PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

Caja de Herramientas de IA para la MiPYME

Integración con el Programa Auge — UCR

Preparado por: Observatorio del Desarrollo (CIOdD-UCR) / DIPROVID

Basado en la Reunión Técnica de Validación — Junio 2025

Versión: 1.0 | Confidencial para uso interno

# 1. Resumen Ejecutivo

La reunión técnica de validación del sitio agmelendez.github.io/cajaherramientaspymes identificó una brecha estructural entre el diseño actual del kit —orientado a negocios en marcha (DIPROVID)— y el perfil mayoritario de la cartera de Auge, que opera con una proporción estimada 80/20: el 80% de sus ~150 proyectos anuales se encuentran en etapa de idea o validación, sin ventas consolidadas.

Este documento traduce los hallazgos de validación en un plan de implementación por fases, con énfasis en cuatro ejes: (i) construcción de un Módulo 0 de diagnóstico, (ii) desarrollo de un Toolkit 1 pre-operativo, (iii) institucionalización de las licencias y los activos digitales, y (iv) habilitación de un laboratorio presencial en Auge. El plan articula además la propuesta de colaboración entre Auge (financiamiento de licencias de arranque) y el Observatorio (desarrollo de contenidos).

Principio rector del rediseño (posición de Auge): la IA debe funcionar como acelerador del proceso emprendedor, no como sustituto. El emprendedor debe primero dominar el proceso; las herramientas de automatización llegan cuando ese proceso ya está comprendido.

# 2. Diagnóstico: Brechas Identificadas en la Validación

## 2.1 Desalineación del perfil de usuario

El kit DIPROVID vigente asume un negocio operativo con procesos establecidos susceptibles de automatización. Sin embargo, Auge atiende principalmente emprendedores en etapa conceptual. Esta desalineación produce una experiencia disfuncional: el emprendedor llega al sitio, encuentra herramientas de automatización de CRM o cálculo de ROI, y abandona al no encontrar relevancia con su situación.

Las implicaciones son dobles: desde el punto de vista de retención, el usuario abandona prematuramente el programa; desde el punto de vista pedagógico, la exposición temprana a herramientas complejas genera lo que la literatura llama sobrecarga cognitiva extrínseca —obstáculo para el aprendizaje autogestionado.

## 2.2 Problemas terminológicos y navegacionales

El sitio actual combina indistintamente los términos 'modelo', 'programa' y 'modelo metodológico' para referirse a la misma estructura. Esta polisemia no es menor: en el contexto de formación de emprendedores, la falta de coherencia léxica genera confusión sobre el alcance y la naturaleza del recurso. Se recomienda adoptar una nomenclatura única y aplicarla desde los primeros elementos de la página.

Adicionalmente, cada módulo carece de texto introductorio que contextualice el contenido antes de la infografía o el video. Si bien los recursos audiovisuales son bien valorados, la ausencia de texto de encuadre limita la navegación posterior y la recuperación de información (no hay lista de chequeo de componentes y herramientas por módulo).

## 2.3 Riesgo de sostenibilidad por institucionalización incompleta

Los GPTs especializados (incluido el GPT Emprendedores V2, OBI, Guía de Costeo, Marketing Digital, etc.) están alojados en cuentas personales y en la cuenta de la UNED, no en una cuenta institucional de la UCR, DIPROVID o Auge. Esto genera:

- Confusión sobre qué institución respalda cada recurso —un problema de gobernanza y confianza institucional.

- Riesgo operativo: si la licencia personal no se renueva en noviembre, todos los asistentes entrenados dejan de ser accesibles para los emprendedores sin posibilidad de migración simple.

- Impedimento para escalar: una cuenta empresarial centralizada permite gestión de permisos, auditoría de uso y continuidad institucional.

El costo de renovación estimado para las licencias esenciales ronda los $3,000 anuales. Este monto es manejable si se aborda como inversión institucional compartida (Auge-Observatorio), pero resulta inviable si depende de cuentas personales.

# 3. Plan de Implementación por Fases

El plan se organiza en cuatro fases progresivas, diseñadas para que cada una genere valor independiente y no bloquee la siguiente.

| Fase | Período | Ámbito de Mejoras | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Fundamentos | Jun–Jul 2025 | Módulo 0 de diagnóstico, unificación terminológica, institucionalización de assets | Observatorio / Agustín |
| 1 — Toolkit 1 (pre-op.) | Jul–Sep 2025 | Módulos para etapa de idea: Google Trends, validación de mercado, encuestas, análisis de consumidores | Observatorio + Auge (Luis, Cris, Tati) |
| 2 — Infraestructura | Ago–Oct 2025 | Licencias institucionales, laboratorio Auge, protocolo de sesiones, migración de GPTs | DIPROVID / Auge / Observatorio |
| 3 — Toolkit 2 + Cert. | Nov 2025+ | Contenidos avanzados para negocios en marcha, certificación como incentivo, evaluación de impacto | Observatorio + DIPROVID (financiamiento propio) |

## 3.1 Fase 0 — Fundamentos e Infraestructura Conceptual (Jun–Jul 2025)

### 3.1.1 Módulo 0: Diagnóstico de Entrada

El Módulo 0 es la intervención de mayor impacto a corto plazo. Su función es doble: (a) diagnosticar el nivel del emprendedor y (b) diagnosticar qué categoría de herramientas le resulta más pertinente —automatización, investigación de mercado o análisis financiero— independientemente del estado de su negocio.

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Propósito | Identificar el nivel del emprendedor (idea, prototipo, ventas iniciales, en marcha) y redirigir a los módulos pertinentes del programa |
| Diagnóstico de negocio | Tipo de empresa, sector, etapa de desarrollo, número de empleados, acceso a tecnología |
| Diagnóstico de herramientas | Evalúa necesidad de automatización, investigación de mercado o análisis financiero — no solo diagnóstico de negocio |
| Resultado esperado | Ruta personalizada: Toolkit 1 (pre-operativo) → Módulo I–III según avance. Evita sobrecarga cognitiva con herramientas inadecuadas |
| Formato | Formulario interactivo en Google Forms o equivalente; output visual de la ruta recomendada |
| Alineación pedagógica | Coherente con el principio de Auge: dominar el proceso antes de automatizarlo. La IA aparece como acelerador, no como sustituto |

### 3.1.2 Unificación terminológica

Se propone adoptar la siguiente nomenclatura en todo el sitio y materiales asociados:

- Programa: Caja de Herramientas de IA para la MiPYME (nombre oficial del programa)

- Metodología: Modelo CIFRCE / Ciclo RHEC (marcos metodológicos internos)

- Componentes: Toolkit 1 (pre-operativo), Módulos I–III (para negocios en marcha), Toolkit 2 (avanzado, de pago)

- Assets digitales: Asistentes virtuales institucionales (no 'GPTs personales')

Esta normalización debe aplicarse en la página principal, las infografías, los videos y cualquier material impreso o digital derivado.

## 3.2 Fase 1 — Toolkit 1: Módulo Pre-Operativo (Jul–Sep 2025)

El Toolkit 1 es el entregable central de la colaboración Auge–Observatorio. Está diseñado específicamente para el 80% de la cartera de Auge: emprendedores con una idea, con validación incipiente o sin ingresos formales. El principio pedagógico es consistente con la filosofía de Auge: el emprendedor aprende el proceso de investigación y validación antes de que la IA lo asista a ejecutarlo más rápido.

| Módulo / Semana | Temática central | Herramientas sugeridas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-S1 | Validación de idea e identificación de demanda | Google Trends, Exploding Topics, ChatGPT | Análisis de tendencias del sector |
| T1-S2 | Análisis de mercado y segmentación | Gemini, Google Forms, SurveyMonkey | Buyer persona + mapa de empatía |
| T1-S3 | Diseño y análisis de encuesta de validación | Google Forms, Claude (análisis), Sheets | Informe de validación primaria |
| T1-S4 | Estructura básica de modelo de negocio | Canvas con IA, ChatGPT como consultor socrático | Business Model Canvas preliminar |

Cada semana del Toolkit 1 seguirá el ciclo RHEC (Reto → Hacer → Entender → Compartir) y producirá un entregable concreto vinculado directamente al negocio del emprendedor. Los recursos se alojarán en la cuenta institucional acordada.

Nota pedagógica: el Toolkit 1 no enseña automatización. Enseña investigación asistida por IA. La automatización llega en los Módulos II–III, una vez que el emprendedor comprende qué proceso quiere automatizar y por qué.

## 3.3 Fase 2 — Infraestructura y Sostenibilidad de Licencias (Ago–Oct 2025)

### 3.3.1 Esquema de licenciamiento institucional

La tabla siguiente resume el estado actual de las licencias, los costos estimados y las opciones de institucionalización:

| Recurso | Licencia actual | Vencimiento | Costo estimado | Opción de institucionalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT Plus (GPTs) | Personal / UNED | Nov 2025 | ~$20/mes | Migrar a cuenta Team de DIPROVID/Auge |
| Claude / Gemini GEMs | Personal | Nov 2025 | ~$20/mes c/u | Cuenta institucional Google Workspace |
| Make / n8n (automatización) | Por definir | Nov 2025 | ~$9–29/mes | Workspace unificado DIPROVID |
| Laboratorio Auge (4–5 licencias) | No existente | — | ~$100–120/mes | Licencias compartidas + protocolo de sesión |
| TOTAL ESTIMADO |  |  | ~$3,000/año | Primer arranque financiado por Auge |

Se identifican dos rutas de institucionalización, no excluyentes:

- Opción A (preferida a corto plazo): Cuenta empresarial ChatGPT Team bajo DIPROVID/Auge que centralice los GPTs entrenados. Permite gestión de usuarios, continuidad de assets y visibilidad institucional clara.

- Opción B (preferida a mediano plazo): Migración a Google Workspace institucional (según conversación previa con Alonso). Permite gestión masiva de licencias vinculadas a cuentas @ucr.ac.cr o @auge.cr, compatible con Gemini y Google Forms.

Ambas opciones requieren que la propuesta de convenio Auge–Observatorio incluya una cláusula de titularidad institucional sobre los assets digitales desarrollados.

### 3.3.2 Laboratorio presencial en Auge

Se propone la habilitación de un espacio físico en las instalaciones de Auge con 4–5 estaciones de trabajo con acceso a las licencias institucionales. Los componentes mínimos son:

- Acceso a ChatGPT Team o equivalente institucional (no cuentas personales)

- Protocolo de inicio/cierre de sesión que garantice la privacidad entre usuarios (borrado de historial, desvinculación de datos personales)

- Guía de uso para emprendedores sin experiencia previa en IA

- Facilitador o monitor disponible en horario definido (puede ser estudiante avanzado vinculado al CIOdD)

El laboratorio sirve también como espacio de validación iterativa del Toolkit 1: permite observar en tiempo real las dificultades de uso y ajustar los materiales antes del despliegue masivo en línea.

### 3.3.3 Mejoras de contenido transversales (aplicar Fases 0–2)

Con independencia de la fase, se recomienda incorporar de manera sistemática en cada módulo existente:

- Texto introductorio: párrafo de 100–150 palabras que contextualice el módulo, su objetivo y su relevancia para el negocio

- Lista de chequeo navegacional: tabla al final de cada módulo con: componentes vistos, herramientas cubiertas, entregable producido, y enlace al módulo siguiente recomendado

- Atribución institucional clara: al pie de cada recurso: '© UCR-CIOdD/DIPROVID' o 'Recurso de Auge–UCR', eliminando referencias a cuentas personales o a la UNED donde no corresponda

## 3.4 Fase 3 — Toolkit 2 y Certificación (Nov 2025 en adelante)

El Toolkit 2 está concebido como una oferta de pago para emprendedores que ya completaron el ciclo pre-operativo y tienen un negocio en marcha. Se articula con los Módulos I–III del programa actual, que sí están diseñados para ese perfil.

Los elementos diferenciadores son:

- Modelo de pago: recuperación parcial o total de costos de licencias avanzadas (Make, n8n, herramientas de análisis financiero)

- Certificación: credencial digital emitida por UCR-CIOdD/DIPROVID como incentivo de completitud y diferenciador para el emprendedor

- Evaluación de impacto: instrumento de seguimiento a 6 y 12 meses post-programa: ¿el emprendedor implementó las herramientas? ¿qué resultados obtuvo?

La certificación no es solo un incentivo: es también un mecanismo de accountability académico que permite al CIOdD reportar impacto real del programa a instancias de la UCR y a potenciales financiadores externos.

# 4. Propuesta de Colaboración Auge–Observatorio

La colaboración propuesta en la reunión técnica sigue una lógica de intercambio de recursos con valor equivalente:

| Auge aporta | Observatorio (CIOdD-UCR) aporta |
| --- | --- |
| - Financiamiento de licencias de arranque (~$3,000/año) - Acceso a emprendedores para validación iterativa del Toolkit 1 - Infraestructura física del laboratorio presencial - Validación técnica de la propuesta de kit básico | - Diseño y producción del Toolkit 1 (4 semanas) - Rigor metodológico y aval académico UCR - Mejoras al sitio web y normalización terminológica - Protocolo del laboratorio presencial - Evaluación de impacto del programa |

Se recomienda formalizar esta colaboración mediante un adendum al convenio existente entre DIPROVID y Auge (si existe) o mediante una carta de entendimiento que especifique: alcance del Toolkit 1, titularidad de los assets, mecanismo de renovación de licencias y condiciones del laboratorio.

# 5. Próximos Pasos y Responsables

| # | Acción | Responsable | Plazo sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuantificar costo exacto de licencias mínimas para el piloto (pillar ChatGPT Team + Make/n8n + Gemini Workspace) | Observatorio / Agustín | 15 jun 2025 |
| 2 | Coordinar sesión de trabajo con Auge (Luis, Cris, Tati) para mapear el ciclo completo del emprendedor e identificar cuellos de botella | Observatorio + Auge | 30 jun 2025 |
| 3 | Preparar propuesta detallada de módulos del Toolkit 1 (4 semanas, contenidos, recursos, entregables) para revisión de Auge | Observatorio / Agustín | 15 jul 2025 |
| 4 | Elaborar propuesta formal del kit básico (versión Auge) con definición de qué herramientas cubre y qué no | Auge (Vicky) | 30 jun 2025 |
| 5 | Evaluar internamente el modelo de financiamiento de licencias de arranque (~$3,000) y definir mecanismo (convenio, patrocinio, etc.) | Auge (Vicky/dirección) | 30 jun 2025 |
| 6 | Revisar posibilidad de habilitar laboratorio presencial con 4–5 licencias compartidas; diseñar protocolo de limpieza de sesiones entre usuarios | Auge + Observatorio | 31 jul 2025 |
| 7 | Armonizar terminología en el sitio actual (reemplazar usos mixtos de 'modelo', 'programa', 'modelo metodológico') y unificar bajo nomenclatura acordada | Observatorio / Agustín | 31 jul 2025 |
| 8 | Incorporar texto introductorio por módulo y lista de chequeo con componentes y herramientas vistas | Observatorio / Agustín | 31 ago 2025 |
| 9 | Migrar GPTs y GEMs a cuentas institucionales (DIPROVID/Auge o Google Workspace UCR) y actualizar todos los vínculos del sitio web | Observatorio + DIPROVID | Oct 2025 |
| 10 | Diseñar esquema de certificación para Toolkit 2 y modelo de pago/recuperación de costos para etapas avanzadas | Observatorio + DIPROVID | Nov 2025 |

# 6. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Prob. | Mitigación | Propietario |
| --- | --- | --- | --- |
| No renovación de licencias antes de noviembre | Alta | Formalizar compromiso de Auge antes de agosto; iniciar proceso de compra institucional en septiembre | Auge + Observatorio |
| Pérdida de GPTs y assets digitales al no migrar | Alta | Migración a cuenta institucional como hito de Fase 2; documentar prompts y configuraciones en repositorio interno | Observatorio / Agustín |
| Toolkit 1 no adecuado al perfil real de emprendedores Auge | Media | Validar el diseño instruccional con sesión de co-creación con Luis, Cris y Tati antes de producir materiales definitivos | Observatorio + Auge |
| Baja adopción del laboratorio presencial | Media | Integrar el uso del laboratorio como actividad obligatoria en al menos una sesión del programa de Auge; designar monitor | Auge |
| Resistencia institucional a la certificación de Toolkit 2 | Baja | Articular la certificación dentro del marco de acción social UCR (Proyecto ED-3698 u otro); documentar desde Fase 0 | Observatorio / CIOdD |

# 7. Nota Final

Este plan de implementación no propone descartar el kit DIPROVID existente: propone complementarlo con una capa pre-operativa que lo hace relevante para un segmento de usuarios que hoy no encuentra punto de entrada. Los Módulos I–III del programa actual son sólidos y bien valorados; el esfuerzo de mejora se concentra en crear el contexto de llegada adecuado (Módulo 0 + Toolkit 1) y en asegurar la continuidad institucional de los activos ya construidos.

La colaboración Auge–Observatorio representa una oportunidad para convertir un recurso digital de acceso libre en un programa estructurado con impacto medible en el ecosistema emprendedor costarricense, alineado con los mandatos de acción social de la UCR.

Para comentarios, ajustes o aprobación de este plan, dirigirse a Agustín Gómez Meléndez (CIOdD-UCR / OMiPYME-UNED) y a la dirección de Auge (Vicky).