UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CIOdD – DiproviT | Proyecto ED-3698

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

Actualización de Contenidos Didácticos del Sitio GitHub

Caja de Herramientas IA para la MiPYME

https://agmelendez.github.io/cajadeherramientasparaemprendedores/

Versión 1.0 | Junio 2026

# Propósito y alcance de este documento

Este documento es una guía técnica de implementación dirigida al desarrollador(a) o responsable de contenidos del repositorio GitHub del programa "Caja de Herramientas de Inteligencia Artificial para la MiPYME" (CIOdD–DiproviT, UCR). Especifica, de forma operacional y archivo por archivo, las intervenciones de contenido necesarias para alinear el sitio con los desarrollos metodológicos formalizados en la Fundamentación Metodológica versión 2.0 (Junio 2026).

La guía no describe la arquitectura general del sitio —que ya funciona correctamente— sino únicamente los cambios, inserciones y ampliaciones de contenido didáctico requeridos. Cada intervención se clasifica por prioridad, se ubica en una sección específica del HTML, y se especifica el contenido exacto a insertar o modificar.

## Repositorio objetivo

URL del sitio:  https://agmelendez.github.io/cajadeherramientasparaemprendedores/

Rama principal: main (o gh-pages según configuración del repositorio)

Archivo principal: index.html

⚠  Antes de implementar cualquier cambio: crear rama de trabajo (feature/update-contenidos-jun2026) y hacer merge a main solo tras revisión. Hacer backup del index.html actual.

# 1. Inventario de Cambios por Categoría y Prioridad

| ID | Descripción del cambio | Ubicación en el sitio | Prioridad | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Agregar sección "Sobre la Metodología" expandida en la página de inicio con los tres pilares: CIFRCE, RHEC, Human-in-the-Loop | Sección #inicio, después del bloque "Modelo de Aprendizaje Autogestionado" | ALTA | Inserción HTML |
| C-02 | Actualizar texto del Módulo 0 para incluir descripción algorítmica del diagnóstico adaptativo y sus tres dimensiones de evaluación | Sección #modulo0 | ALTA | Modificación de texto |
| C-03 | Agregar sección introductoria del Toolkit Pre-Operativo con justificación pedagógica explícita (construccionismo, artefactos acumulativos) | Antes de la tarjeta T1-S1 | ALTA | Inserción HTML |
| C-04 | Insertar sección "Principio Human-in-the-Loop" visible en la página de inicio como tercer componente metodológico | Sección de metodología (#metodologia o equivalente) | ALTA | Inserción HTML |
| C-05 | Actualizar lista de chequeo de cada módulo con criterios de suficiencia más específicos y vinculados a entregables concretos | Secciones .checklist de Módulos I, II y III | ALTA | Modificación de contenido |
| C-06 | Ampliar la sección ENTENDER de la Semana 2 (CIFRCE) con las propiedades formales del modelo: completitud gradual, composicionalidad, iterabilidad, doble función pedagógica | Semana #m1-s2 > sección .entender | MEDIA | Modificación de texto |
| C-07 | Agregar en cada semana del Módulo II una nota de "Prerrequisito operacional" que vincule la automatización al diagnóstico previo del Módulo I | Secciones .reto de Semanas 5-8 | MEDIA | Inserción HTML |
| C-08 | Agregar sección "Ética y transparencia" a la Semana 10 con declaración explícita de buenas prácticas en contenidos con IA sintética y referencia a Ley 8968 | Semana #m3-s10 > sección .entender | MEDIA | Modificación de texto |
| C-09 | Actualizar referencias del Módulo 0 al Marco de IA de Costa Rica (MICITT 2023) y al proyecto de ley de regulación de IA en la Asamblea Legislativa | Sección #modulo0 > recursos | MEDIA | Inserción de enlace/recurso |
| C-10 | Agregar sidebar o accordion con la tabla de correspondencia RHEC ↔ Kolb ↔ Bloom ↔ Kapur en la sección de metodología | Sección #metodologia o nueva sección #fundamentos | BAJA | Inserción HTML/CSS |
| C-11 | Agregar en la Biblioteca de Recursos enlace a la Fundamentación Metodológica v2.0 y al documento de Guía de Implementación Técnica | Sección #recursos | BAJA | Inserción de enlace |
| C-12 | Revisar y actualizar todos los asistentes virtuales con aviso ⚠ Migración pendiente para confirmar estado actual de migración a cuentas institucionales | Sección #recursos > Asistentes Virtuales | BAJA | Verificación/actualización |

# 2. Especificaciones Técnicas de Cada Cambio

## C-01: Sección "Sobre la Metodología" — Tres Pilares

Ubicación exacta: inmediatamente después del cierre del div/section con id #metodologia o equivalente donde actualmente aparecen los tres recuadros (CIFRCE, RHEC, Human-in-the-Loop). Si los tres recuadros no tienen texto explicativo debajo del título, este cambio los amplía.

Contenido a insertar para el recuadro CIFRCE — texto de descripción expandida:

Título: Modelo CIFRCE

Subtítulo: Marco formal para la ingeniería de prompts empresariales

Texto: Cinco componentes estructurales de un prompt efectivo:

C - Contexto: Quién es usted y en qué negocio opera

I - Instrucción: Qué tarea exacta debe ejecutar la IA

F - Formato: Cómo quiere recibir la respuesta (tabla, lista, párrafo)

R - Restricciones: Qué NO debe incluir la respuesta

CE - Criterios de Éxito: Cómo sabrá que la respuesta es útil

Texto adicional: El modelo se enseña de forma incremental: C+I desde la

Semana 1, y se agregan F, R y CE en la Semana 2.

Contenido para el recuadro Human-in-the-Loop — texto explicativo:

Título: Human-in-the-Loop

Subtítulo: La IA propone, usted dispone

Texto: Enseñamos a mantener el criterio humano en el centro de cada

decisión. Esto significa:

• Evaluar cada respuesta de la IA con su conocimiento del negocio

• Declarar cuándo usa avatares o voces generadas por IA

• Proteger los datos de sus clientes conforme a la Ley 8968 CR

• Nunca delegar decisiones estratégicas a la IA sin validación humana

⚠  El recuadro Human-in-the-Loop ya existe en el sitio con texto mínimo. Este cambio lo amplía con los cuatro puntos de operacionalización del principio.

## C-02: Módulo 0 — Descripción Algorítmica del Diagnóstico

Ubicación exacta: en la sección #modulo0, en el párrafo introductorio que actualmente dice "Antes de explorar las herramientas, este diagnóstico te ayuda a identificar en qué etapa se encuentra tu emprendimiento...".

Reemplazar ese párrafo con el siguiente texto ampliado:

Antes de explorar las herramientas, este diagnóstico adaptativo de tres

dimensiones te ayuda a trazar tu ruta de aprendizaje personalizada:

1. Madurez del emprendimiento: Desde la idea inicial hasta un negocio

con procesos establecidos. Determina si inicias en el Toolkit

Pre-Operativo o directamente en el Módulo I.

2. Urgencia operativa percibida: Qué problema necesitas resolver

primero (validación, finanzas, automatización o visibilidad).

Define el énfasis de tu recorrido por los módulos.

3. Nivel de adopción tecnológica de IA: Desde nunca haber usado una

herramienta de IA hasta integrarla en flujos de trabajo. Calibra

la velocidad de avance recomendada.

No es un examen: es una brújula. El programa completo sigue disponible

sin importar tu punto de partida.

## C-03: Introducción al Toolkit Pre-Operativo

Ubicación exacta: inmediatamente antes de la tarjeta de la Semana T1-S1 (Validación de idea y tendencias de mercado). Actualmente hay una nota genérica sobre el Toolkit. Esta inserción la reemplaza con texto pedagógicamente más sustantivo.

Texto a insertar como sección introductoria:

Título: ¿Por qué empezar aquí?

El Toolkit Pre-Operativo está diseñado para personas que tienen una idea

de negocio pero aún no han vendido, o que tienen un prototipo en

desarrollo. Si ya tenés ventas o un negocio funcionando, podés ir

directamente al Módulo I.

Cada semana produce un artefacto tangible que usarás en tu negocio

real y que sirve de insumo para los módulos siguientes:

S1 → Análisis de tendencias de mercado (captura Google Trends)

S2 → Ficha de Buyer Persona y Mapa de Empatía

S3 → Reporte de validación con datos de clientes reales

S4 → Business Model Canvas preliminar

Al final del Toolkit tenés los cuatro insumos que el Módulo I

presupone: un mercado validado, un cliente definido, datos primarios

y un modelo de negocio inicial.

## C-04: Principio Human-in-the-Loop en la Sección de Inicio

El sitio actual incluye Human-in-the-Loop como uno de los tres recuadros de metodología, pero con texto mínimo. Este cambio le da igual prominencia que CIFRCE y RHEC, tanto visualmente como en contenido.

Si los tres recuadros están en el mismo componente HTML (grid o flexbox), no se requiere cambio estructural. Solo se actualiza el contenido del recuadro HITL (ver C-01 para el texto exacto).

Adicionalmente, en la descripción de la "Ruta de Aprendizaje" del inicio, agregar después del último punto de cada módulo una nota de recordatorio:

Nota a agregar en Módulo I: Cada herramienta se evalúa con tu criterio

antes de implementar — la IA sugiere, vos decidís.

Nota a agregar en Módulo II: La automatización se activa solo para

procesos que ya comprendés bien — nunca para reemplazar decisiones

que aún no dominás.

Nota a agregar en Módulo III: El contenido generado con IA sintética

requiere declaración de transparencia — tu marca depende de la

confianza, no solo de la velocidad de producción.

## C-05: Listas de Chequeo — Criterios de Suficiencia Mejorados

Las listas de chequeo actuales de los tres módulos tienen criterios de autoevaluación correctos pero genéricos. Esta actualización los vincula a los entregables concretos y a los constructos formales del modelo.

Módulo I — Reemplazar la sección de autoevaluación rápida con:

Antes de pasar al Módulo II, verificá que podés hacer esto sin ayuda:

✅ Configurar ChatGPT/Claude/Gemini con 2FA y sin datos sensibles

✅ Escribir un prompt completo con los 5 componentes CIFRCE

(Contexto + Instrucción + Formato + Restricciones + Criterios de Éxito)

✅ Aplicar few-shot prompting y chain-of-thought en una consulta real

✅ Generar un FODA dinámico socrático (no el FODA genérico estándar)

✅ Calcular el punto de equilibrio de tu negocio

✅ Tener un plan de acción con al menos 3 acciones priorizadas en la

Matriz IVU (Impacto, Viabilidad, Urgencia)

Módulo II — Reemplazar la sección de autoevaluación rápida con:

✅ Explicar la diferencia entre trigger, acción y router en Make/n8n

✅ Construir y probar un flujo automático completo con control de errores

✅ Diseñar un chatbot con árbol de decisiones y escalación humana

✅ Estructurar un CRM básico con clasificación IA-asistida de prospectos

✅ Calcular el ROI de la automatización (horas × costo - licencias)

✅ Documentar el flujo para que un tercero pueda mantenerlo

Módulo III — Reemplazar la sección de autoevaluación rápida con:

✅ Diseñar la identidad visual con paleta y tipografía coherentes

✅ Producir un video de 30-60 seg con guion AIDA, voz sintética y

subtítulos automáticos

✅ Declarar explícitamente el uso de IA sintética en el contenido

✅ Evaluar la viabilidad de una nueva idea con flujo de caja a 6 meses

✅ Diseñar un funnel completo: anuncio → captura → CRM → correo

✅ Ejecutar el lanzamiento de la campaña en 7 días según el plan

## C-06: Semana 2 — Propiedades Formales del Modelo CIFRCE

Ubicación exacta: en la Semana 2 (#m1-s2), sección ENTENDER (25%). Agregar después del párrafo actual sobre mecánica estadística:

Subtítulo a agregar: Las cuatro propiedades del modelo CIFRCE

1. Completitud gradual: No necesitás los 5 componentes desde el

primer día. C + I ya producen resultados útiles. F, R y CE

se agregan conforme dominás la técnica.

2. Composicionalidad: Podés escribir los componentes en cualquier

orden. El modelo define QUÉ incluir, no CÓMO redactarlo.

3. Iterabilidad: CIFRCE no es solo para el primer prompt. En cada

respuesta que querás refinar, podés ajustar uno o más

componentes sin reescribir todo.

4. Doble función pedagógica: Construir el prompt CIFRCE te obliga

a articular claramente qué necesitás de tu negocio —eso tiene

valor aunque la IA dé una respuesta imperfecta.

## C-07: Módulo II — Notas de Prerrequisito Operacional

Insertar al inicio de la sección RETO de cada semana del Módulo II una tarjeta de prerrequisito. Ejemplo para la Semana 5:

Tarjeta a insertar (antes del reto de la semana 5):

Tipo: nota/callout (misma clase CSS que los avisos institucionales)

Ícono: 🔗

Texto: Prerrequisito operacional: Esta semana automatizarás un proceso

que debés haber identificado en tu Plan de Acción del Módulo I.

Si no tenés ese plan, completá primero la Semana 4 antes de continuar.

Agregar variantes similares para Semanas 6, 7 y 8 con el prerrequisito específico de cada semana (chatbot requiere tener definidas las 10 preguntas frecuentes; CRM requiere tener al menos 10 leads del negocio real; ROI requiere tener el flujo de automatización operativo).

## C-08: Semana 10 — Ética y Transparencia en Contenido Sintético

Ubicación exacta: Semana 10 (#m3-s10), sección ENTENDER. El texto actual ya menciona brevemente la ética de IA en contenidos. Este cambio lo amplía:

Reemplazar el párrafo de Ética de IA en contenidos con:

Ética y transparencia en contenido generado por IA

Buenas prácticas obligatorias al usar IA generativa de medios:

1. Declaración de transparencia: Si el presentador de tu video es un

avatar virtual o la voz es sintética, decilo claramente. Podés

agregar: 'Presentado por un avatar generado con IA' al inicio o

en los créditos.

2. Respeto a la propiedad intelectual: No uses música, imágenes o

videos de terceros sin licencia. Canva, Pixabay y Freepik ofrecen

recursos de uso libre comercial.

3. Protección de datos (Ley 8968, Costa Rica): Si el video menciona

o muestra clientes reales, necesitás su consentimiento expreso

por escrito.

4. Autenticidad de marca: Los consumidores distinguen contenido

sobreproducido de contenido auténtico. El objetivo es reducir la

fricción de producción, no sustituir tu voz y personalidad.

## C-09: Módulo 0 — Recursos del Marco Normativo de IA en Costa Rica

Ubicación exacta: en la sección #modulo0, en el bloque de recursos o al final del módulo (junto al enlace al formulario de diagnóstico completo).

Agregar dos nuevos enlaces de recurso:

Recurso 1:

Texto: Política Nacional de IA Costa Rica (MICITT 2023)

URL: https://www.micitt.go.cr/politica-ia

Descripción: Marco oficial del uso de IA en el contexto costarricense

Recurso 2:

Texto: Regulación de IA — Asamblea Legislativa

URL: https://www.asamblea.go.cr (buscar expediente de ley IA vigente)

Descripción: Estado del proyecto de ley de regulación de IA

Nota: verificar URL exacta antes de publicar — puede cambiar

⚠  Antes de publicar C-09: verificar que los URLs de MICITT y Asamblea Legislativa sean válidos y estables. Considerar enlazar a una página de FAIR.cr como fuente de seguimiento legislativo si los URLs institucionales son inestables.

## C-10: Tabla de Correspondencia RHEC ↔ Marcos Teóricos

Este cambio es opcional (prioridad baja) y está orientado a audiencias académicas o participantes con formación universitaria que quieran entender el sustento teórico del ciclo RHEC.

Opciones de implementación:

- Accordion desplegable (recomendado): elemento HTML <details>/<summary> al final de la sección de metodología. El título sería "Fundamento académico del Ciclo RHEC" y al hacer clic se despliega la tabla.

- Modal o popup: al hacer clic en un botón "Ver fundamento académico" en la sección de metodología.

- Nueva subsección en la página: si se quiere más prominencia.

Contenido de la tabla (4 columnas, 5 filas incluyendo encabezado):

Encabezado: Fase RHEC | Kolb (1984) | Bloom Revisada | Kapur (2016)

RETO     | Experiencia concreta   | Recordar/Comprender | Generación

HACER    | Experimentación activa | Aplicar/Analizar     | Exploración

ENTENDER | Conceptualización       | Analizar/Evaluar     | Consolidación

COMPARTIR| Observación reflexiva  | Evaluar/Crear        | Transferencia

## C-11: Biblioteca de Recursos — Documentos Metodológicos

Ubicación exacta: en la sección #recursos, subsección "Referencias y Guías Prácticas". Agregar dos nuevas tarjetas de recurso:

Tarjeta 1:

Título: Fundamentación Metodológica v2.0

Descripción: Marco teórico completo del programa (CIFRCE, RHEC, HITL)

URL: [URL del PDF o Google Drive del documento]

Emisor: CIOdD–DiproviT, UCR — Junio 2026

Tarjeta 2:

Título: Guía de Implementación Técnica del Sitio

Descripción: Especificaciones de actualización de contenidos didácticos

URL: [URL del PDF o Google Drive del documento]

Emisor: CIOdD–DiproviT, UCR — Junio 2026

⚠  Subir ambos documentos a un repositorio institucional accesible (Google Drive UCR o GitHub del repositorio) antes de publicar los enlaces. Evitar enlaces a cuentas personales.

## C-12: Asistentes Virtuales — Verificación de Estado de Migración

El sitio actual muestra varios asistentes GPT (OMiPYMES, GUESSSY, OBI, etc.) con la etiqueta ⚠ Migración pendiente. Esta tarea requiere:

- Contactar a DiproviT para confirmar cuáles asistentes han sido migrados a cuentas institucionales UCR/Auge.

- Actualizar el estado de cada asistente: quitar el ⚠ de los que ya están migrados, o agregar una nota de fecha estimada de migración.

- Verificar que todos los URLs de los GPTs sean accesibles y funcionales. Los GPTs de ChatGPT pueden quedar inactivos si la cuenta que los creó cambia de plan.

- Considerar añadir el GPT Emprendedores V2 (actualmente en Gemini) con descripción más detallada de sus capacidades específicas.

# 3. Flujo de Trabajo Recomendado para la Implementación

## 3.1 Secuencia de implementación por sprint

| Sprint | Duración | Cambios incluidos | Criterio de aceptación | Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1-2 días | C-01, C-04 (metodología y HITL en inicio) | Los tres recuadros metodológicos tienen texto completo y coherente con la Fundamentación v2.0 | CIOdD |
| Sprint 2 | 1 día | C-02, C-03 (Módulo 0 y Toolkit intro) | El diagnóstico de entrada describe las tres dimensiones; el Toolkit tiene justificación pedagógica y lista de artefactos acumulativos | CIOdD |
| Sprint 3 | 1-2 días | C-05, C-06 (checklists y CIFRCE propiedades) | Cada checklist tiene criterios de suficiencia vinculados a entregables específicos; Semana 2 incluye las 4 propiedades formales | CIOdD |
| Sprint 4 | 1 día | C-07, C-08 (prerrequisitos y ética) | Semanas 5-8 tienen tarjetas de prerrequisito; Semana 10 tiene la sección de ética expandida con los 4 puntos | CIOdD |
| Sprint 5 | Puntual | C-09, C-11 (recursos normativos y documentos) | URLs verificados y accesibles; documentos subidos a repositorio institucional | DiproviT |
| Sprint 6 | Opcional | C-10, C-12 (tabla RHEC y asistentes) | Tabla RHEC implementada como accordion; estados de asistentes actualizados y verificados | DiproviT |

## 3.2 Comandos Git para el flujo de trabajo

Secuencia recomendada para cada sprint:

# 1. Clonar/actualizar el repositorio

git clone https://github.com/agmelendez/cajadeherramientasparaemprendedores.git

git checkout main && git pull origin main

# 2. Crear rama de trabajo para el sprint

git checkout -b feature/update-contenidos-sprint-1

# 3. Editar index.html con los cambios del sprint

# ... ediciones en index.html ...

# 4. Verificar el sitio localmente antes de hacer commit

python -m http.server 8000  # abrir localhost:8000 en el navegador

# 5. Commit con mensaje descriptivo

git add index.html

git commit -m "feat: [C-01, C-04] ampliar sección metodología con HITL y CIFRCE"

# 6. Push y Pull Request para revisión

git push origin feature/update-contenidos-sprint-1

# Crear PR en GitHub → revisar → merge a main

## 3.3 Criterios de calidad para validación de contenido

Antes de hacer merge a main, verificar:

- Coherencia terminológica: todos los textos nuevos usan los términos exactos de la Fundamentación v2.0 (CIFRCE, RHEC, Human-in-the-Loop —no variantes—).

- Consistencia de voz narrativa: el sitio usa la segunda persona informal (vos/te) dirigida al emprendedor. Los textos nuevos deben mantener este registro.

- Responsividad: verificar que los elementos nuevos (tablas, accordions, tarjetas) se visualizan correctamente en móvil (Chrome DevTools → toggle device).

- Accesibilidad mínima: imágenes nuevas con alt text; contraste de color suficiente (WCAG AA); encabezados en jerarquía correcta (h2 dentro de h1, no saltar niveles).

- Funcionalidad de enlaces: verificar que todos los URLs nuevos resuelven correctamente (especialmente C-09 con enlaces normativos).

- Carga de página: la adición de contenido no debe incrementar el tiempo de carga significativamente; evitar imágenes adicionales de alta resolución.

# 4. Desarrollos Didácticos Adicionales (Hoja de Ruta)

Esta sección documenta desarrollos de contenido que trascienden la actualización inmediata del sitio y que corresponden a la evolución del programa hacia versiones más robustas.

## 4.1 Recursos audiovisuales pendientes de producción

| Recurso | Fase RHEC | Contenido | Formato | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video-Tutorial: Semana 1 (configuración 2FA) | HACER | Demostración paso a paso de activación de 2FA en ChatGPT, Claude y Gemini | Screencast ≤4 min | ALTA — ausente en el sitio |
| Video-Tutorial: Semana 4 (Matriz IVU) | HACER | Construcción de la Matriz IVU con datos reales de un negocio ficticio de referencia | Screencast ≤4 min | ALTA — ausente en el sitio |
| Video-Concepto: RHEC explicado | ENTENDER | Explicación de las 4 fases del Ciclo RHEC y por qué el Hacer precede al Entender | Talking head ≤4 min | MEDIA |
| Video-Caso: emprendedor costarricense usando CIFRCE | RETO | Entrevista a participante que aplicó el modelo CIFRCE en su negocio real con resultados documentados | Documental breve ≤5 min | MEDIA — Fase Beta |
| Video-Concepto: Human-in-the-Loop | ENTENDER | Casos concretos donde la IA propone y el humano corrige o rechaza la propuesta | Animación explicativa ≤4 min | BAJA |
| Infografía: Modelo CIFRCE visual | ENTENDER | Versión visual de los 5 componentes con ejemplos aplicados a MiPYME costarricense | Imagen estática descargable | ALTA — no existe infografía específica de CIFRCE |

## 4.2 Herramientas interactivas sugeridas

- Generador de prompts CIFRCE: formulario interactivo en el sitio donde el participante completa los 5 campos y el sistema genera el prompt ensamblado listo para copiar. Implementación: JavaScript puro en el mismo index.html o como componente Vue/React en una subpágina.

- Calculadora de ROI de automatización: formulario con los campos de la fórmula ROI = (Horas × Costo/hora) - Costo_herramientas, con cálculo en tiempo real. Vinculada a la Semana 8.

- Autoevaluación diagnóstica con persistencia: ampliar el Módulo 0 para que el usuario pueda guardar su progreso en localStorage y retomarlo en visitas posteriores.

- Quiz formativo por módulo: preguntas de verificación de comprensión al final de cada módulo (5-7 preguntas), con retroalimentación inmediata. No evaluativo —solo formativo—.

## 4.3 Evolución hacia Toolkit 2 (certificación formal)

El sitio indica que el Toolkit 2 estará disponible como programa de pago con certificación UCR y plataforma Moodle. Los desarrollos didácticos de esta guía (especialmente las actualizaciones de contenido ENTENDER y los recursos audiovisuales pendientes) deben producirse en formatos reutilizables para su integración tanto en el sitio estático como en el LMS Moodle:

- Videos: producidos en resolución 1080p, sin watermark, con subtítulos en formato .srt separado (permite reutilización en ambas plataformas).

- Materiales de texto: redactados en Markdown (facilita conversión a HTML para el sitio estático y a formato Moodle para el LMS).

- Infografías: en formato SVG o PNG de alta resolución (300 dpi), con versión editable en Canva/Figma para actualización futura.

Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo (CIOdD) – Programa DiproviT, Universidad de Costa Rica. Versión 1.0 – Junio 2026. Proyecto de Acción Social ED-3698.